工作周报

2026/4/30

| 姓名 | 林逸骏 | 工作 时间 | 2026/4/27–2026/4/30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周完成工作：现阶段工作重点 | 工作内容 | 完成情况 |  |
|  | 1.探索利用大语言模型做烟草专家系统（烟草知识库，参考凉山烤烟气象AI防灾减灾决策系统 建设方案） | 1.设计烟草专家系统知识库框架，初步划分烟草品种、栽培管理、气象灾害、病虫害防治、烘烤工艺、政策标准和专家经验等知识模块。 2.参考农业知识图谱和GraphRAG方案，设计烟草知识图谱思路，建立结构化关系。 3.参考多模态病害识别方案，探索烟叶图片、病斑图片、气象数据和文本资料联合分析方向，为后续实现“图片识别+资料检索+专家建议”做准备。 4.设计烟草专家系统多智能体流程，包括资料采集智能体、知识入库智能体、问题理解智能体、检索问答智能体、风险判断智能体和答案校验智能体。 5.整理典型应用场景，包括低温冻害预警、连续阴雨风险判断、病虫害诊断、烘烤异常分析、种植管理建议和防灾减灾决策辅助。 |  |
|  | 2.按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能。 | 1.完成GIS Agent系统主流程搭建，实现用户通过前端输入地图分析需求后，进入智能体执行流程。 2.完成自然语言地图任务的Agent编排流程，将地图任务拆分为意图识别、执行计划生成、计划校验、GIS工具调用、结果解释和结果发布等步骤，使系统能够根据用户需求自动调用地图分析能力。 3.完成GIS工具调用模块建设，接入图层加载、行政区边界加载、缓冲区分析、相交分析、裁剪分析、点落区分析、距离查询、GeoJSON结果导出等工具，为后续语音控制地图操作打基础。 4.完成PostGIS图层数据管理功能，支持内置图层初始化、用户上传GeoJSON/GPKG数据、图层注册、结果图层保存和空间分析结果入库。 5.完成前端地图工作台功能，使用React和MapLibre实现地图展示、底图切换、结果图层加载、结果高亮、地图定位、结果详情查看和GeoJSON下载等交互。 6.完成任务执行状态展示功能，前端能够通过事件流实时展示任务执行进度，包括意图解析、计划生成、工具执行、结果生成和任务完成状态。 7.完成调试工作台功能，支持查看系统组件状态、模型Provider、图层目录、任务历史、运行事件、工具列表、工具参数和artifact元数据，便于后续演示和排查问题。 8.完成部分接口和功能测试，覆盖自然语言意图解析、工具目录生成、空间分析、QGIS工具调用、结果发布、上传大小限制和artifact元数据回写等内容。 |  |
| 本周完成工作：领导交办的其他事务 | 围绕归一化植被指数、增强型植被指数、归一化水分指数和裸土指数，对某一特定研究区年度变化、生长季变化、月尺度波动、数据覆盖情况及异常月份进行了梳理分析，并逐步完成中文分析报告。同步进行制作年度趋势、月度物候、数据质量、关键月份变化、生态状态对比等配套图表。 |  |  |
| 问题与困难 | 风险/问题 | 解决措施 | 需要提供的帮助 |
| 下周工作计划： 现阶段工作重点 | 工作内容 | 计划完成 |  |
|  | 1.探索利用大语言模型做烟草专家系统（烟草知识库，参考凉山烤烟气象AI防灾减灾决策系统 建设方案） | 1. 继续推进烟草资料自动获取和入库流程，重点完善网页抓取、文档解析、文本清洗和统一入库。 2. 继续验证 OpenAI SDK 在知识问答中的应用，优化提示词、检索策略、引用展示和多轮问答效果。 3. 尝试构建烟草专家系统多 Agent 原型，重点验证资料检索、知识归纳、风险判断和答案校验能力。 4. 结合 RAGFlow、GraphRAG、LightRAG 等方案测试结果，进一步明确后续知识库建设技术路线。 |  |
|  | 2.按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能 | 1.接入语音输入能力，尝试实现语音转文字后自动提交到GIS Agent系统，让用户可以通过语音提出地图分析需求。 2.优化Agent任务拆解效果，重点提升系统对“查询附近设施”“判断点是否在区域内”“按范围筛选目标”“发布结果到地图服务”等常见地图需求的识别准确率。 3.继续完善GIS工具调用能力，重点测试缓冲区、相交、裁剪、点落区、距离查询、QGIS模型执行和结果发布等功能在真实场景中的稳定性。 4.优化前端演示页面，重点改进聊天输入区、任务进度展示、工具调用过程、结果说明、地图图层高亮和发布链接展示效果，使系统更适合汇报演示。 5.完善QGIS Runtime和QGIS Server联调，继续排查模型执行、结果保存、项目重建和服务发布过程中的问题。 |  |
| 下周工作计划： 领导交办的其他事务 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |