工作周报

2026/5/9

| 姓名 | 林逸骏 | 工作 时间 | 2026/5/6–2026/5/9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本周完成工作：现阶段工作重点 | 工作内容 | 完成情况 |  |
|  | 1.探索利用大语言模型做烟草专家系统（烟草知识库，参考凉山烤烟气象AI防灾减灾决策系统 建设方案） | 1.设计烟草专家系统知识库框架，初步划分烟草品种、栽培管理、气象灾害、病虫害防治、烘烤工艺、政策标准和专家经验等知识模块，参考Karpathy LLM Wiki 方案设计三层知识架构（原始素材层、编译 Wiki 层、Schema 规范层），以Markdown词条替代传统向量检索片段。 2.搭建LLM Wiki原型验证环境，测试Claude Agent 自动从原始文档提取实体、生成结构化词条并建立交叉引用的 Ingest 流程，初步形成烟草品种和病虫害两个模块的 Wiki 页面。 3.参考农业知识图谱和 GraphRAG 方案，设计烟草知识图谱思路，建立品种-病害-防治措施之间的结构化关系。 4.编写AGENTS.md Schema规范文件，定义烟草知识页模板、页面命名约定和更新工作流，约束LLM Agent的维护行为。 5.整理典型应用场景，包括低温冻害预警、连续阴雨风险判断、病虫害诊断、烘烤异常分析、种植管理建议和防灾减灾决策辅助。 |  |
|  | 2.按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能。 | 1.完成项目架构重构，消除8个Python子包PYTHONPATH硬编码，为各子包添加独立pyproject.toml并声明内部依赖关系，改用pip editable install统一管理。 2.完成API模块化拆分，将api_app/main.py从1215行拆分为17个模块，含12个领域路由和4个支撑模块，修复ToolExecutionResult导入错误、geo.py参数顺序错误等问题，44条路由全部验证通过。 3.恢复全栈联调链路，定位并解决API容器退出导致前端请求失败的问题，确认PostgreSQL、QGIS Runtime、QGIS Server等组件可用。 4.排查前端首屏白屏问题，确认JS/CSS模块编译正常、CORS配置正确。 5.完成工程环境清理，删除冲突的pnpm-workspace.yaml统一npm workspaces。 |  |
| 本周完成工作：领导交办的其他事务 | 围绕归一化植被指数、增强型植被指数、归一化水分指数和裸土指数，对某一特定研究区年度变化、生长季变化、月尺度波动、数据覆盖情况及异常月份进行了梳理分析，并逐步完成中文分析报告。同步进行制作年度趋势、月度物候、数据质量、关键月份变化、生态状态对比等配套图表。 |  |  |
| 问题与困难 | 风险/问题 | 解决措施 | 需要提供的帮助 |
| 下周工作计划： 现阶段工作重点 | 工作内容 | 计划完成 |  |
|  | 1.探索利用大语言模型做烟草专家系统（烟草知识库，参考凉山烤烟气象AI防灾减灾决策系统 建设方案） | 1. 继续推进烟草资料自动获取和入库流程，重点完善网页抓取、文档解析、文本清洗和统一入库。 2. 继续验证 OpenAI SDK 在知识问答中的应用，优化提示词、检索策略、引用展示和多轮问答效果。 3. 尝试构建烟草专家系统多 Agent 原型，重点验证资料检索、知识归纳、风险判断和答案校验能力。 4. 结合 RAGFlow、GraphRAG、LightRAG 等方案测试结果，进一步明确后续知识库建设技术路线。 |  |
|  | 2.按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能 | 1.继续排查前端白屏问题，完善错误提示和加载状态展示。 2.为核心模块补充基础测试用例，提高系统回归保障。 3.接入语音输入能力，尝试语音转文字后自动提交到GIS Agent。 4.优化前端演示页面，改进聊天输入、任务进度和地图高亮的交互体验。 5.继续完善QGIS Runtime与QGIS Server联调，修复工具执行和发布流程中的遗留问题。 |  |
| 下周工作计划： 领导交办的其他事务 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |