周  报

| 姓名 | 林逸骏 | 工作时间 | 2026/5/12 – 2026/5/16 |
| --- | --- | --- | --- |

本周完成工作：

| 现阶段工作重点 | 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能 | 1. Agent运行时深层架构加固：为platform_store和postgis_catalog添加transaction()事务上下文，保障多语句写操作原子性；将存储层HTTPException(404)解耦为NotFoundError；修复SSE订阅者列表内存泄漏；为图层API添加session_id会话隔离。 2. DeepSeek V4 Pro模型兼容适配：修复工具调用response_format冲突(json_object_output=False)；完成model-adapters注册表重构，统一封装多模型接入。 3. 前端架构重构：从App.tsx提取useRunState hook(useReducer模式)，集中管理SSE/事件流/状态归约；修复thinking/message delta流式分离与耗时标注；react-markdown替换为markdown-it修复渲染问题。 4. 地图交互全面提升：要素悬停气泡(250ms延迟)；类型感知点击弹窗(数字千分位/URL链接/布尔值)；图层图例(颜色圆点+计数+可见性)；底图切换与图层管理。 5. 路线规划全链路：基于OSRM API实现驾车/步行/骑行路线规划，支持备选路线(不同虚线)、避开高速/收费/轮渡参数，起终点标记(绿/红)，路线弹窗和图层图例。 6. 新增10个地理处理工具：叠加分析(difference差集、symmetric_difference对称差集/XOR)；几何变换(centroid质心、convex_hull凸包、dissolve融合、simplify简化)；面积长度(area_stats平面面积、ellipsoidal_area椭球面积、planar_area投影面积、length_stats线长度)。 7. Agent自修复与结果校验：supervisor加入自审指令；修复回路RuntimeError改警告降级；前后端同步修复raw JSON展示(纯JSON/缺花括号/嵌自然语言 三种情况)。 | 全部完成。GIS工具从8个扩展到18个，覆盖叠加分析、几何变换、空间统计、测量计算四大类。前后端检查零错误。 |

领导交办的其他事务：

无

问题与困难：

| 风险/问题 | 解决措施 | 需要提供的帮助 |
| --- | --- | --- |
| 模型流式输出偶尔产生raw JSON而非自然语言文本 | 已在后端_consume_oai_stream和前端sanitizeUserFacingText增加三层JSON提取逻辑 | 无 |

下周工作计划：

| 现阶段工作重点 | 工作内容 | 计划完成 |
| --- | --- | --- |
| 按照徐老师要求探索利用LLM来调用地图，以语音输入，实现以展示为主的功能 | 1. 继续完善前端用户体验，优化任务输入、过程反馈、结果展示、地图交互和发布呈现效果。 2. 测试更多真实GIS分析场景，重点验证新增10个工具的稳定性。 3. 推进GIS模型资产、地图服务发布和生产环境部署优化，提升系统完整性与可交付性。 4. 探索语音输入接口集成，实现语音→文本→Agent分析的完整链路。 | 按计划推进 |

下周领导交办的其他事务：

无

备注：

本周围绕"不hack、做深层架构修复"原则进行系统性加固和功能拓展。 后端改动：graph.py、registry.py、service.py、supervisor_config.py、platform_store.py、postgis_catalog.py、main.py。 前端改动：App.tsx、useRunState.ts(新增)、MapCanvas.tsx、ChatPanel.tsx、runTranscript.ts、Markdown.tsx、App.css。 Python语法检查与TypeScript类型检查均零错误通过。